***Príloha k výzve č. 1***

***Opis predmetu zákazky***

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zabezpečuje výber poskytovateľa služby postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom **„Údržba krovín a inej zelene“**.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po jednotlivých mesiacoch na celé vegetačné obdobie t. j. od mesiaca marec (vrátane) do mesiaca október (vrátane).

**Udržiavaná zeleň, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania, sa nachádza na území mesta Nováky, v jeho nasledovných častiach, resp. uliciach:**

Ulica G. Košťála, Námestie SNP, ulica Lehotská, ulica Suvorovova, ulica Jesenského, ulica Matice slovenskej, ulica M. R. Štefánika, ulica Rastislavova, ulica Bernolákova, autobusová stanica, časť Horné Lelovce, Nový cintorín Nováky, časť areálu kostolnej záhrady, Námestie SNP – vo dvore byt. domu č. 125, ulica Svätoplukova, ulica Čerešňová, ulica Baníkov, ulica Hviezdoslavova, ulica A. Hlinku, ulica M. Bela, ulica F. Kráľa, ulica Kukučínova, ulica Štúrova, ulica M. Rázusa, ulica I. Krasku, ulica Chemikov, ulica Lesná, ulica Kollárova.

**Udržiavané budú nasledovné druhy krovín:**

Stálo zelené kroviny:

* Thuja occidentalis Brabant
* Taxus Baccata
* Juniperis Sabina
* Juniperis Chinensis
* Buxus semp.
* Viburnum

Opadavé kroviny:

* Ligustrum vul.
* Carpinus bet.
* Forsythia
* Vajgela
* Pyracantha
* Spiraea zmes
* Berberis thun.
* Symphoricarpos Rivularis

Nízko rastúce kroviny:

* Cotoneaster

Predmet zákazky bude vykonávaný nasledovne:

* rez a tvarovanie všetkých živých plotov v meste Nováky podľa pasportizácie živých plotov mesta Nováky, s odvozom bioodpadu a vyčistením,
* strihanie nízko rastúcich kríkov a tují, ich tvarovanie a odburinenie na Nám. SNP, G. Košťála a M. R. Štefánika s odvozom bioodpadu,
* nám. SNP pri Novingu: vytvarovať „Juniperus“, stromy v ostrovčekoch „Crataegus“ vytvarovať a vystrihať; na Nám. SNP pri tržnici mix kríkov vystrihať odburiniť; na Nám. SNP pred domom č. 616 kríky vytvarovať a ostrihať; na Nám. SNP pred budovou kúrie pred hlavným vchodom vytvarovať a zostrihať mix kríkov; na Nám. SNP smerom k drevoskladu vystrihanie a vytvarovanie „Junipherus“ – všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Lehotská ľavá aj pravá strana: strihanie a tvarovanie „Symphoricarpos“; vystrihanie a vytvarovanie tuje a ostatných kríkov; pri dome služieb vystrihanie a odburinenie „Juniperus“ - všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Suvorovová : strihanie a vytvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
* ul. Šoltésovej a Jesenského – križovatka: vystrihanie a vytvarovanie kríkov; pri požiarnej zbrojnici vystrihanie a vytvarovanie kríkov – všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Matice slovenskej: odburinenie záhonov, vystrihanie a tvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
* okolie Kultúrneho centra mesta Nováky: strihanie nízko rastúcich kríkov, tvarovanie a odburinenie „Junipherus“ s odvozom bioodpadu,
* ul. M. R. Štefánika: odburiniť a vystrihať „Junipherus“ pri Domuse s odvozom bioodpadu.
* ul. Rastislavova: strihanie a vytvarovanie kríkov + vytvarovanie tují, „Junipherus“ na križovatke ulíc Rastislavova a Bernolákova s odvozom bioodpadu,
* ul. Bernolákova – okolie bytových domov š. 632, 633 a 634 vystrihať kríky a odburiniť s odvozom bioodpadu,
* ul. Kukučínova - odburinenie plôch výsadby s odvozom bioodpadu pred byt. domami č. 200 a č. 205,
* vstup do parku Š. Moyzesa - strihanie a vytvarovanie kríkov „Spiraea, cotonaster, berberis a forsythia“ s odvozom bioodpadu,
* údržba kríkov, sadeníc a trávnatej plochy na Nám. SNP a pri Kultúrnom centre mesta Nováky v rozsahu:
* odburinenie, vystrihávanie a tvarovanie novej výsadby krov a trvaliek,
* kosenie trávnikových plôch 1x týždenne,
* prevzdušnenie trávnika 2x ročne – na jar a na jeseň,
* prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov v mesiacoch máj – október,
* autobusová stanica: ručné vystrihanie, omladzujúci rez kríkov, vytvarovanie a odburinenie záhonov s odvozom bioodpadu,
* autobusová zastávka Lelovce: vystrihanie a omladenie kríkov, tvarovanie jestvujúcich kríkov a tují s odvozom bioodpadu,
* Lelovce - rez a tvarovanie kríkov v priestore od autobusovej zastávky po rieku Nitra, nová výsadba v priestoroch bývalého dela, pri parkovisku motorestu a medzi jazerom a št. cestou s odburinením a odvozom bioodpadu,
* nový cintorín: strihanie a vytvarovanie tují pri vstupe po pravej a ľavej strane, bočný vchod na výšku 2,5 m, strihanie nízko rastúcich kríkov „Lonicera“, pred vchodom „Juniperus“, „Syringa“, vystrihať, odburiniť – všetko s odvozom bioodpadu,
* údržba parku pri farskom kostole v Novákoch – strihanie a tvarovanie živých plotov a kríkov v správe mesta Nováky,
* kompletná údržba výsadieb vo dvore bytového domu č. 125 (tzv. „Učko“) na Nám. SNP.

Okrem špecifikácie v jednotlivých bodoch budú práce vykonávané podľa potreby, v priebehu celého roka a v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce uvedené v jednotlivých bodoch spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti ošetrovaných trávnikov, kríkov a živých plotov. Práce budú realizované podľa potreby niekoľkokrát ročne. Súčasťou cien je aj odvoz bioodpadu z udržiavanej zelene. Bioodpad je potrebné odviesť bezodkladne – okamžite po realizácii údržby. Bioodpad bude odvezený do kompostárne vo vlastníctve mesta Nováky. Uloženie odpadu z udržiavanej zelene v kompostárni je bezplatné. Kompostáreň sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km od miesta údržby dotknutej zelene. Údržba zelene, ktorá je premetom zákazky, bude realizovaná v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti ošetrovanej zelene. Tvar udržiavanej zelene žiadame dodržať podľa posledného rezu a aktuálneho stavu.

**Rez a tvarovanie krovín - živých plotov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 1 | do 1 m | 382 m2 |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 4  4  4 | do 1 m  1-1,5 m  nad 1,5 m | 763 m2  1939 m2  1840 m2 |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 6  6  6 | do 1 m  1-1,5 m  nad 1,5 m | 1147 m2  20 m2  273 m2 |

**Rez stálo zelených krovín**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 3  3  3  3 | do 1 m  1-2 m  2-3 m  nad 3 m | 304 m2  1495 m2  934 m2  898 m2 |

**Rez opadavých krovín**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 3  3  3  3 | do 1 m  1-2 m  2-3 m  nad 3 m | 768 m2  1068 m2  315 m2  270 m2 |

**Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet odburinení ročne** | **Plocha** |
| 5  7 | 730 m2  2408 m2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Plocha** |
| Kosenie trávnikov 1x týždenne v mesiacoch máj – október, t. j. cca 26 krát  Prevzdušnenie trávnikov 2x ročne – jar, jeseň  Prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov  v mesiacoch máj – október, t. j. cca 5 krát | 692 m2  692 m2  692 m2 |

**Starostlivosť o trávnaté plochy**

**Rez a tvarovanie stromov**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet** | **Výška a tvar stromu** |
| 6 ks  3 ks | 4,0 m, tvar gule  5,0 m, tvar – voľne rastúci, tvarovať tak, aby bolo zamedzené rastu konárov na blízky chodník |

**Počty úkonov sú uvedené ako predpokladané, služby sa budú vykonávať podľa potrieb verejného obstarávateľa.**

***Príloha k výzve č. 2***

***Podmienky účasti uchádzačov***

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné doklady alebo dokumenty, ktoré budú slúžiť na posúdenie splnenia podmienok účasti:

1. **Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu**, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť plniť požadovaný predmet zákazky (napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). **Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky. Doklad môže uchádzač predložiť ako fotokópiu, úspešný uchádzač bude povinný verejnému obstarávateľovi predložiť pred podpisom zmluvy originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.**  Verejný obstarávateľ za aktuálny doklad uzná aj výpis zo stránky [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) alebo [www.zrsr.sk](http://www.zrsr.sk), prípadne inej obdobnej stránky.

***Príloha k výzve č. 3***

***Obchodné podmienky verejného obstarávania***

**NÁVRH**

**RÁMCOVEJ DOHODY**

**Rámcová dohoda**

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Mesto Nováky**

Sídlo: Nám SNP 349/10, 972 71 Nováky

Štatutárny zástupca: RNDr. Daniel Daniš, primátor

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/ technických: Anton Horný

b/ zmluvných: RNDr. Daniel Daniš, primátor

IČO: 00 318 361

DIČ: 20 21 211 775

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky

IBAN: IBAN: SK4502000000000018728382

a

**DOPLNÍ UCHÁDZAČ !**

1.2 Zhotoviteľ: **..........................................................,**

Sídlo: **..........................................................,**

Zapísaný v: **..........................................................,**

Štatutárny orgán: **..........................................................,**

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/technických: **..........................................................,**

b/ zmluvných: **..........................................................,**

IČO: **..........................................................,**

DIČ: **..........................................................,**

IČ DPH: **..........................................................,**

Bankové spojenie: **..........................................................,**

IBAN: **..........................................................,**

**Článok II.**

**Východiskové podklady**

2.1 Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Údržba krovín a inej zelene“.

**Článok III.**

**Predmet zmluvy**

* 1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa bližšie špecifikovaný v nasledovných odsekoch tohto článku a v prílohách tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne služby údržby krovín a inej zelene. Rozsah služieb a požiadavky na ich kvalitu sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

**Článok IV.**

**Termín plnenia zmluvy**

1. Služby zo strany zhotoviteľa budú poskytované podľa harmonogramu prác, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Harmonogram prác bude rozdelený na práce realizované po jednotlivých mesiacoch na celé vegetačné obdobie - t. j. od mesiaca marec (vrátane) po mesiac október (vrátane).
2. Harmonogram prác je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
3. Dodržanie termínu dokončenia, odovzdania a prevzatia prác je podmienené riadnym plnením záväzkov spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy.

**Článok V.**

**Cena**

* 1. Ceny za poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
  2. V cene sú zahrnuté všetky náklady za riadne poskytovanie služieb v požadovanom rozsahu, vrátane odvozu vzniknutého bioodpadu z udržiavanej zelene.
  3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.
  4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané dielo – služby a to na základe fakturácie, ktorá sa bude vykonávať mesačne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby vykonané. Súčasťou faktúry bude súpis poskytnutých a vykonaných prác a služieb, odsúhlasený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
  5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

**Článok VI.**

**Odovzdanie a prevzatie vykonaných prác**

* 1. Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služieb postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
  2. Objednávateľ skontroluje vykonané práce za účasti zhotoviteľa do 5 dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa, že práce sú vykonané.

**Článok VII.**

**Zmluvné pokuty**

* 1. V prípade omeškania s odovzdaním vykonaných prác, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny objednanej údržby za každý kalendárny deň omeškania s odovzdaním vykonaných prác.

7.2 Za omeškanie s platbou podľa bodu 5.4 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.

**Článok VIII.**

**Ostatné ustanovenia**

* 1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania limitu 19.965,45 EUR bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné záväzky, dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii prác všetky normy a predpisy platné na území Slovenskej republiky, vrátane predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci.
  4. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave vykonaných prác.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu priľahlých pozemkov, použitých pri realizácií prác.

**Článok IX.**

**Záverečné ustanovenia**

* 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
  2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
  3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
  4. Ustanovenia, ktoré sa počas platnosti zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, treba vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto zmluva neustanovuje inak.
  5. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takomto prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán.
  6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že  prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody, akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami a až následne prípadne súdnou cestou.
  7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy:
* príloha č. 1: Cenník
* príloha č. 2: Opis predmetu zmluvy
* príloha č. 3: Harmonogram prác
  1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 3, Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
  2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.

V Novákoch dňa ......................... V Novákoch, dňa .......................

.................................................................. ......................................................................

**Ing. Daniel Daniš** **DOPLNÍ UCHÁDZAČ**

primátor

Mesto Nováky

**Príloha č. 1 rámcovej dohody – Cenník**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **MJ** | **Predpokladaný počet** | **Jednotková cena za položku v EUR bez DPH** | **Jednotková cena za položku v EUR s DPH** | **Celková cena za položku v EUR bez DPH** | **Výška DPH** | **Celková cena za položku v EUR s DPH** |
| Rez a tvarovanie krovín - živých plotov s výškou do 1m | m2 | 10316 |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie krovín - živých plotov s výškou od 1m do 1,5 m | m2 | 7876 |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie krovín - živých plotov s výškou nad 1,5 m | m2 | 8998 |  |  |  |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou do 1m | m2 | 912 |  |  |  |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou od 1m do 2m | m2 | 4485 |  |  |  |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou od 2m do 3m | m2 | 2802 |  |  |  |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou nad 3m | m2 | 2694 |  |  |  |  |  |
| Rez opadavých krovín s výškou do 1m | m2 | 2304 |  |  |  |  |  |
| Rez opadavých krovín s výškou od 1m do 2m | m2 | 3204 |  |  |  |  |  |
| Rez opadavých krovín s výškou od 2m do 3m | m2 | 945 |  |  |  |  |  |
| Rez opadavých krovín s výškou nad 3m | m2 | 810 |  |  |  |  |  |
| Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch | m2 | 20506 |  |  |  |  |  |
| Kosenie trávnikov | m2 | 17992 |  |  |  |  |  |
| Prevzdušnenie trávnikov | m2 | 1384 |  |  |  |  |  |
| Prihnojenie trávnikov | m2 | 3460 |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie stromov tvaru gule s výškou cca 4m | ks | 6 |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie stromov s výškou cca 5m | ks | 3 |  |  |  |  |  |
| **Celková cena za predmet zákazky v EUR** | | | -- | -- |  |  |  |

**Príloha č. 2 rámcovej dohody - Opis predmetu zmluvy**

**Rez a tvarovanie krovín - živých plotov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 1 | do 1 m | 382 m2 |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 4  4  4 | do 1 m  1-1,5 m  nad 1,5 m | 763 m2  1939 m2  1840 m2 |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 6  6  6 | do 1 m  1-1,5 m  nad 1,5 m | 1147 m2  20 m2  273 m2 |

**Rez stálo zelených krovín**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 3  3  3  3 | do 1 m  1-2 m  2-3 m  nad 3 m | 304 m2  1495 m2  934 m2  898 m2 |

**Rez opadavých krovín**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet rezov ročne** | **Výška** | **Plocha** |
| 3  3  3  3 | do 1 m  1-2 m  2-3 m  nad 3 m | 768 m2  1068 m2  315 m2  270 m2 |

**Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet odburinení ročne** | **Plocha** |
| 5  7 | 730 m2  2408 m2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Plocha** |
| Kosenie trávnikov 1x týždenne v mesiacoch máj – október, t. j. cca 26 krát  Prevzdušnenie trávnikov 2x ročne – jar, jeseň  Prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov  v mesiacoch máj – október, t. j. cca 5 krát | 692 m2  692 m2  692 m2 |

**Starostlivosť o trávnaté plochy**

**Rez a tvarovanie stromov**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet** | **Výška a tvar stromu** |
| 6 ks  3 ks | 4,0 m, tvar gule  5,0 m, tvar – voľne rastúci, tvarovať tak, aby bolo zamedzené rastu konárov na blízky chodník |

**Počty úkonov sú uvedené ako predpokladané, služby sa budú vykonávať podľa potrieb verejného obstarávateľa.**

**Udržiavaná zeleň, ktorá je predmetom rámcovej dohody, sa nachádza na území mesta Nováky, v jeho nasledovných častiach, resp. uliciach:**

Ulica G. Košťála, Námestie SNP, ulica Lehotská, ulica Suvorovova, ulica Jesenského, ulica Matice slovenskej, ulica M. R. Štefánika, ulica Rastislavova, ulica Bernolákova, autobusová stanica, časť Horné Lelovce, Nový cintorín Nováky, časť areálu kostolnej záhrady, Námestie SNP – vo dvore byt. domu č. 125, ulica Svätoplukova, ulica Čerešňová, ulica Baníkov, ulica Hviezdoslavova, ulica A. Hlinku, ulica M. Bela, ulica F. Kráľa, ulica Kukučínova, ulica Štúrova, ulica M. Rázusa, ulica I. Krasku, ulica Chemikov, ulica Lesná, ulica Kollárova.

**Udržiavané budú nasledovné druhy krovín:**

Stálo zelené kroviny:

* Thuja occidentalis Brabant
* Taxus Baccata
* Juniperis Sabina
* Juniperis Chinensis
* Buxus semp.
* Viburnum

Opadavé kroviny:

* Ligustrum vul.
* Carpinus bet.
* Forsythia
* Vajgela
* Pyracantha
* Spiraea zmes
* Berberis thun.
* Symphoricarpos Rivularis

Nízko rastúce kroviny:

* Cotoneaster

Predmet rámcovej dohody bude vykonávaný nasledovne:

* rez a tvarovanie všetkých živých plotov v meste Nováky podľa pasportizácie živých plotov mesta Nováky, s odvozom bioodpadu a vyčistením,
* strihanie nízko rastúcich kríkov a tují, ich tvarovanie a odburinenie na Nám. SNP, G. Košťála a M. R. Štefánika s odvozom bioodpadu,
* nám. SNP pri Novingu: vytvarovať „Juniperus“, stromy v ostrovčekoch „Crataegus“ vytvarovať a vystrihať; na Nám. SNP pri tržnici mix kríkov vystrihať odburiniť; na Nám. SNP pred domom č. 616 kríky vytvarovať a ostrihať; na Nám. SNP pred budovou kúrie pred hlavným vchodom vytvarovať a zostrihať mix kríkov; na Nám. SNP smerom k drevoskladu vystrihanie a vytvarovanie „Junipherus“ – všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Lehotská ľavá aj pravá strana: strihanie a tvarovanie „Symphoricarpos“; vystrihanie a vytvarovanie tuje a ostatných kríkov; pri dome služieb vystrihanie a odburinenie „Juniperus“ - všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Suvorovová : strihanie a vytvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
* ul. Šoltésovej a Jesenského – križovatka : vystrihanie a vytvarovanie kríkov; pri požiarnej zbrojnici vystrihanie a vytvarovanie kríkov – všetko s odvozom bioodpadu,
* ul. Matice slovenskej : odburinenie záhonov, vystrihanie a tvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
* okolie Kultúrneho centra mesta Nováky: strihanie nízko rastúcich kríkov, tvarovanie a odburinenie „Junipherus“ s odvozom bioodpadu,
* ul. M. R. Štefánika: odburiniť a vystrihať „Junipherus“ pri Domuse s odvozom bioodpadu.
* ul. Rastislavova: strihanie a vytvarovanie kríkov + vytvarovanie tují, „Junipherus“ na križovatke ulíc Rastislavova a Bernolákova s odvozom bioodpadu,
* ul. Bernolákova – okolie bytových domov š. 632, 633 a 634 vystrihať kríky a odburiniť s odvozom bioodpadu,
* ul. Kukučínova – odburinenie plôch výsadby s odvozom bioodpadu pred byt. domami č. 200 a č. 205,
* vstup do parku Š. Moyzesa – strihanie a vytvarovanie kríkov „Spiraea, cotonaster, berberis a forsythia“ s odvozom bioodpadu,
* údržba kríkov, sadeníc a trávnatej plochy na Nám. SNP a pri Kultúrnom centre mesta Nováky v rozsahu:
* odburinenie, vystrihávanie a tvarovanie novej výsadby krov a trvaliek,
* kosenie trávnikových plôch 1x týždenne,
* prevzdušnenie trávnika 2x ročne – na jar a na jeseň,
* prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov v mesiacoch máj – október,
* autobusová stanica: ručné vystrihanie, omladzujúci rez kríkov, vytvarovanie a odburinenie záhonov s odvozom bioodpadu,
* autobusová zastávka Lelovce: vystrihanie a omladenie kríkov, tvarovanie jestvujúcich kríkov a tují s odvozom bioodpadu,
* Lelovce - rez a tvarovanie kríkov v priestore od autobusovej zastávky po rieku Nitra, nová výsadba v priestoroch bývalého dela, pri parkovisku motorestu a medzi jazerom a št. cestou s odburinením a odvozom bioodpadu,
* nový cintorín : strihanie a vytvarovanie tují pri vstupe po pravej a ľavej strane, bočný vchod na výšku 2,5 m, strihanie nízko rastúcich kríkov „Lonicera“, pred vchodom „Juniperus“, „Syringa“, vystrihať, odburiniť – všetko s odvozom bioodpadu,
* údržba parku pri farskom kostole v Novákoch – strihanie a tvarovanie živých plotov a kríkov v správe mesta Nováky,
* kompletná údržba výsadieb vo dvore bytového domu č. 125 (tzv. „Učko“) na Nám. SNP.

Okrem špecifikácie v jednotlivých bodoch budú práce vykonávané podľa potreby, v priebehu celého roka a v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce uvedené v jednotlivých bodoch spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti ošetrovaných trávnikov, kríkov a živých plotov. Práce budú realizované podľa potreby niekoľkokrát ročne.

Súčasťou cien je aj odvoz bioodpadu z udržiavanej zelene. Bioodpad je potrebné odviesť bezodkladne – okamžite po realizácii údržby. Bioodpad bude odvezený do kompostárne vo vlastníctve mesta Nováky. Uloženie odpadu z udržiavanej zelene v kompostárni je bezplatné. Kompostáreň sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km od miesta údržby dotknutej zelene.

Údržba zelene, ktorá je premetom rámcovej dohody, bude realizovaná v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti ošetrovanej zelene. Tvar udržiavanej zelene žiadame dodržať podľa posledného rezu a aktuálneho stavu.

**Príloha č. 3 rámcovej dohody: Harmonogram prác na rok 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Merná jed.** | **Predpoklad. počet** | **Marec** | | **Apríl** | | **Máj** | | **Jún** | | **Júl** | | **August** | | **September** | | **Október** | |
| **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** | **m2** | **€** |
| Rez a tvarovanie krovín-živých plotov s výškou do 1m | m2 | 10316 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie krovín-živých plotov s výškou od 1do1,5m | m2 | 7876 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rez a tvarovanie krovín-živých plotov s výškou nad 1,5m | m2 | 8998 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou do 1m | m2 | 912 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou od 1m do 2m | m2 | 4485 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou od 2m do 3m | m2 | 2802 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Rez stálo zelených krovín s výškou nad 3 m | m2 | 2694 |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Rez opadavých krovín s výškou do 1m | m2 | 2304 |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Ret opadavých krovín s výškou od 1m do 2m | m2 | 3204 |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Ret opadavých krovín s výškou od 2m do 3m | m2 | 945 |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Rez opadavých krovín s výškou nad 3m | m2 | 810 |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch | m2 | 20506 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosenie trávnikov | m2 | 17992 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzdušnenie trávnikov | m2 | 1384 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Prihnojenie trávnikov | m2 | 3460 |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Rez a tvarovanie stromov tvare guľe s výškou cca 4m | ks | 6 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rez a tvarovanie stromov s výškou cca 5m | ks | 3 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **CENA SPOLU** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Poznámka:

**Prílohu číslo** **3 rámcovej dohody: Harmonogram prác na rok 2017 vyplní úspešný uchádzač v rámci súčinnosti k uzatvoreniu zmluvného vzťahu**

***Príloha k výzve č. 4***

***Kritérium na vyhodnotenie ponúk***

Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium **najnižšia cena** celkom za predmet zákazky v **EUR s DPH**.

* Najnižšej cene celkom za predmet zákazky v EUR s DPH sa pridelí maximálna hodnota 100 bodov.
* Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH bude podľa stanoveného kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej celkovej cene za poskytnutie služby s DPH podľa nasledovného výpočtu:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 = výsledný počet bodov

Cena s DPH x – toho uchádzača

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa maximálny počet bodov, t. j. 100 bodov.

***Príloha k výzve č. 5***

***Identifikačné údaje uchádzača***

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**

**„Údržba krovín a inej zelene“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov spoločnosti:** |  |
| **Sídlo alebo miesto podnikania** | |
| **Ulica, číslo sídla:** |  |
| **PSČ:** |  |
| **Mesto:** |  |
| **Štát:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** | |
| **Meno, priezvisko, titul:** |  |
| **Telefón:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Internetová adresa:** |  |
| **Všeobecné identifikačné údaje:** | |
| **IČO:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IBAN:** |  |
| **Banková inštitúcia:** |  |
| **Kontaktná osoba:** | |
| **Meno, priezvisko, titul:** |  |
| **Telefón:** |  |
| **E-mail:** |  |

\* Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum:...............................................

Podpis:...............................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

***Príloha k výzve č. 6***

***Vyhlásenie uchádzača***

**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom **„Údržba krovín a inej zelene“**, ktoré určil verejný obstarávateľ v tejto výzve.
2. Predkladáme ponuku na celý predmet verejného obstarávania na zákazku s názvom **„Údržba krovín a inej zelene“.**
3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
4. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny, ktorá predkladá ponuku.

V .............................. dňa ..............

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis uchádzača

meno, priezvisk

a pečiatka

***Príloha k výzve č. 7***

***Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk***

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

Údaje:

Obchodné meno uchádzača ......................................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Popis | Merná  jednotka | Cena spolu  v EUR  (bez DPH ) | Sadzba DPH  (%) | Výška  DPH v EUR | **Cena spolu v EUR**  **(s DPH)** |
| 1. | **Údržba krovín a inej zelene** | **V rozsahu opisu predmetu zákazky** |  |  |  |  |
| **Cena celkom za predmet zákazky v EUR** | | |

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis uchádzača

meno, priezvisko, titul, funkcia,

podpis osoby (osôb

a pečiatka

**Príloha k výzve č. 8**

**Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky**

**Odosielateľ (uchádzač):**

|  |
| --- |
| [Obchodné meno ]:  [Korešpondenčná adresa vrátane PSČ]:  [Ulica a č. domu]  [PSČ Obec]  [Štát] |

**SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !**

**HESLO: „Údržba krovín a inej zelene“**

Adresát (verejný obstarávateľ):

|  |
| --- |
| **Mesto Nováky**  Mestský úrad  Nám. SNP 349/10  972 71 Nováky |